Thiết kế Inspect and Adapt cho ShopCare AI

5.1. Kiểm tra Increment

- Bảng phân loại Done

| Mã | Bằng chứng | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 test đạt, không lỗi cao | Chưa đủ bằng chứng xác nhận Done |
| SC-62 | 70/78 test đạt, còn 8 lỗi | Chưa Done |
| SC-63 | 74/80 ca đúng, còn lỗi cao | Chưa Done |
| SC-64 | 60/60 test đạt, chưa kiểm tra che SĐT | Chưa Done |
| SC-65 | 42/42 test đạt, quyền riêng tư đạt | Chưa đủ bằng chứng xác nhận Done |

- SC-61 và SC-65 cần xác nhận staging và các điều kiện Done còn thiếu trước khi công nhận

- Các mục chưa Done phải trình bày rõ lỗi tồn tại, bằng chứng và việc cần hoàn thiện

- Sai sót Review cũ

- PO gọi tất cả là Done khi chưa đạt đủ DoD → sai lệch chất lượng Increment

- Biến Review thành nghiệm thu → hạn chế trao đổi hai chiều

- Hứa thực hiện mọi Feedback → tạo cam kết không thực tế

5.2. Thiết kế Sprint Review

- Agenda 60 phút

| Thời gian | Nội dung | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 5 phút | Nêu Sprint Goal, mục tiêu Review | PO |
| 15 phút | Demo Increment, phân biệt Done/chưa Done | Developers |
| 20 phút | Stakeholders trải nghiệm, đặt câu hỏi | Stakeholders, Developers |
| 15 phút | Thảo luận Feedback và hướng ưu tiên | PO, Stakeholders |
| 5 phút | Tổng kết, thống nhất bước tiếp theo | PO, Scrum Master |

- Câu hỏi mở:

- Chức năng nào đáp ứng hoặc chưa đáp ứng nhu cầu CSKH?

- Điều gì cần cải thiện để chuyển hội thoại trong 2 phút?

- Phản hồi nào có giá trị ưu tiên cao nhất?

- Feedback Log

| Mã | Nguồn | Bằng chứng | Điểm cần rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Review | Yêu cầu tự động hóa 90% | Cách đo 90% | PO xem xét Backlog |
| F-02 | Review | Đề xuất chuyển sớm | Chuyển khi nào? | Làm rõ quy tắc |
| F-03 | Review | Phản ánh còn SĐT | Vị trí lộ SĐT | Kiểm tra quyền riêng tư |
| F-04 | Review | Phản ánh thiếu lịch sử | Thiếu kênh nào? | PO xem xét ưu tiên |
| F-05 | Review | Phản ánh lệch P95 | P95 mục tiêu và thực tế? | Thu thập số liệu |

Feedback chưa phải cam kết thực hiện. PO xem xét và quyết định thứ tự Product Backlog.

5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

- Luồng 60 phút

| Bước | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Data | 15 phút | Thu thập dữ liệu, viết thẻ ẩn danh |
| Insight | 20 phút | Gom Theme, tìm nguyên nhân |
| Action | 15 phút | Chọn tối đa 2 Action Item |
| Follow-up | 10 phút | Phân công nhóm theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng |

- Không mời quản lý vận hành

- Không nêu tên cá nhân, tập trung vào hành vi và quy trình

- Scrum Master điều phối, nhóm cùng quyết định cải tiến.

b) Rà Action cũ và đề xuất Action mới

- Action cũ mơ hồ, thiếu người theo dõi và bằng chứng nên cần viết lại

| Action Item | Nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-01: Đưa thay đổi quy tắc vào tài liệu chung, thông báo cả nhóm | Developers, PO | Ngày 3 Sprint 15 | Lịch sử cập nhật, xác nhận của nhóm |
| AI-02: Chuẩn bị staging và chạy Integration Test trước Ngày 4 | Developers, QA | Ngày 4 Sprint 15 | Nhật ký staging, kết quả test |

5.4. Chọn kỹ thuật Retrospective

- Hai phương án

- A – Start–Stop–Continue: Viết thẻ ẩn danh -> gom Theme -> xác định việc bắt đầu, dừng, tiếp tục -> chọn Action

- B – 4Ls: Viết thẻ ẩn danh theo Liked, Learned, Lacked, Longed For -> gom Theme ->  tìm nguyên nhân -> chọn Action

- Bảng so sánh

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Khá, nếu viết ẩn danh | Tốt hơn khi chia sẻ trải nghiệm |
| Tìm nguyên nhân | Tập trung hành vi | Khai thác nguyên nhân, bài học |
| Chuyển hành động | Nhanh, trực tiếp | Cần thêm bước tổng hợp |
| Thời lượng | Phù hợp 60 phút | Cần kiểm soát thời gian |
| Người ít nói | Có thể ngại nêu vấn đề | Dễ chia sẻ qua thẻ ẩn danh |

- Quyết định

- Chọn 4Ls vì mức an toàn chỉ đạt 2,8/5, Retro cũ có đổ lỗi. Kỹ thuật này giúp thành viên ít nói chia sẻ và tìm nguyên nhân

- Đánh đổi: Tốn thời gian phân tích hơn Start–Stop–Continue

- Điều kiện đổi/kết hợp: Khi nhóm đã cởi mở và cần chốt hành động nhanh, dùng Start–Stop–Continue hoặc kết hợp bước chọn hành động của kỹ thuật này

5.5. Chu trình Inspect and Adapt

a) Sơ đồ

- Sprint Review

- Kiểm tra Increment và Sprint Goal

- Feedback Log

- PO xem xét Product Backlog

- Sprint Retrospective

- Phân tích cách làm việc

- Action Item (tối đa 2)

- Sprint 15

- Thực hiện, kiểm tra bằng chứng và điều chỉnh

- Truy vết Feedback và Action

| Nội dung | Quyền cập nhật | Bằng chứng | Tiêu chí đo |
| --- | --- | --- | --- |
| F-04: Thiếu lịch sử đa kênh | PO cập nhật Product Backlog | Phản hồi CSKH, demo | Xác định được kênh thiếu và tiêu chí nghiệm thu |
| AI-02: Integration Test sớm | Developers thực hiện, Scrum Master theo dõi | Nhật ký test | Test bắt đầu trước Ngày 4 |

- Xử lý ngoại lệ

- Thiếu dữ liệu: Đánh dấu chưa xác minh, yêu cầu bổ sung bằng chứng

- Đổ lỗi: Scrum Master hướng thảo luận về hành vi, quy trình thay vì cá nhân

- Cam kết sớm: PO ghi nhận Feedback, chỉ quyết định ưu tiên sau khi xem xét Backlog

- Chưa đạt DoD: Không công nhận Done, tiếp tục hoàn thiện và kiểm tra lại